ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФИРМА АЛЬТАИР»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по строительству «Торгово-офисного центра по проспекту Гамидова

в г. Махачкале»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Наименование застройщика:      Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма Альтаир»

1.1. Место нахождения:                   367030, Республика Дагестан, г.Махачкала,

ул.И.Казака, д.12 «б», кв.14, тел. 64-37-28

1.2. Режим работы застройщика:    с 9.00 до 18.00 час, по будням.

Перерыв с 13.00 до 14.00 час. Суббота и

воскресенье – выходные дни.

2. Информация о государственной регистрации застройщика:

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Альтаир» внесено в единый Государственный реестр юридических лиц 26 октября 2002 года, серия 05 № 000634135, ОГРН  1020502459097.

3. Информация об учредителях (участниках) застройщика:

Учредителем ООО «Фирма Альтаир» является физическое лицо.

4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:

ООО «Фирма Альтаир» вело строительство двух жилых домов в г.Махачкале: 24-х квартирного по ул.Петра I № 47 и 40 квартирного по ул.Петра I № 47 «а». Дома на стадии сдачи в эксплуатацию.

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, об органе , выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом:

Лицензия № ГС-3-05-02-27-0-05621660-003241-2, разрешающая строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом  и выполнение функций заказчика-застройщика.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Цель проекта строительства:

Создание в г. Махачкале, в престижном районе мощного единого комплекса, где будет сосредоточено 81 торговая точка и 64 офисных помещений, банк, кафе и ресторан со всей инфраструктурой, со всеми элементами комфорта (централизованная вентиляция, кондиционирование, пункты для отдыха и питания сотрудников и посетителей здания; предусмотрено художественное оформление интерьера для создания у работников и посетителей хорошего настроения, предусмотрена открытая терраса для отдыха в свободное от работы время). Кроме того, предусмотрены все необходимые вспомогательные помещения. Хозяйственная целесообразность строительства объекта – развитие торгово-сервисной системы города.

Кроме того, строительство торгово-офисного центра будет способствовать обеспечению благоустройства микрорайона и завершению формирования его архитектурного облика.

1.1. Этапы строительства:

Начало строительства:         18 октября 2007 года

Окончание строительства:    Декабрь 2009 года

1.2. Результаты проведения Государственной экспертизы проектной документации:

Положительное заключение Государственного учреждения Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов» № 55/07/ГЭП от 22 июля 2007 года.

2. Информация о разрешении на строительство:

Разрешение на строительство № 69 выдано Муниципальной инспекцией Архитектурно-строительного надзора по г. Махачкале 01 августа 2007 года.

3. Благоустройство территории предусматривает озеленение 330 м2 и плиточное покрытие 535,5 м2. Площадь застройки – 1926,3 м2.

4. Местоположение и описание строящегося «Торгово-офисного центра»:

Строящийся «Торгово-офисный центр» расположен по проспекту Гамидова, между проспектом и территорией завода им. М.Гаджиева. Напротив участка строительства находится вход на оптовый рынок, в связи с этим здесь всегда интенсивный поток людей. Рядом со строящимся зданием и напротив через дорогу  - остановки общественного транспорта.

9-ти этажное здание состоит из трех разделенных антисейсмическими швами.

Общие размеры здания в плане 61,2 х 33,9 м. В подвальной части размещены технические помещения, первые три этажа занимают торговые помещения, помещение  банка и кафе-мороженное на II и III этажах. Этажи с четвертого по восьмой полностью отведены под офисные помещения, девятый этаж состоит из технических помещения и помещений кафе-бара. Высота подвала – 3,0 м; 1-3 этажей – 4,2 м; 4-9 этажей – 3,3 м. Здание строится до полной готовности всех помещений – под ключ.

Технико-экономические показатели центра:

Общая площадь здания        - 13432,27 м2

Рабочая площадь                  - 11780,6 м2

Площадь застройки              - 1926,3 м2

Строительный объем            - 70751,25 м3

в том числе:

Подземная часть                   - 5778,9 м3

Надземная часть                   - 64972 м3

5. Функциональное назначение строящегося «Торгово-офисного центра» - создание бизнес-центра, отвечающего современным требованиям данному заведению.

6. Функциональное назначение вспомогательных помещений:

В здании «Торгово-офисного центра» значительные площади отведены под строительство вспомогательных помещений, которые предназначены для создания дополнительного комфорта для работников и посетителей организаций, которые будут размещены в здании.  Это 2 кафе, ресторан общей площадью 652,8 м2, банк, технические помещения цокольного этажа площадью 159,4 м2. На 9 этаже предусмотрена терраса площадью 229 м2. В здании будет находится помещение для охраны, санузлы на каждом этаже. Центр оснащен пассажирскими, грузовыми лифтами, эскалатором. В помещениях здания будет прекрасная отделка стен и потолков, что будет создавать хорошее настроение у работников и посетителей.

7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод «Торгово-офисного центра» в эксплуатацию – декабрь 2009 года.

8. Организация, осуществляющая основные строительно-монтажные и другие работы:

Все виды строительно-монтажных и специальных работ, а также функции заказчика при строительстве объекта выполняет ООО «Фирма Альтаир»

9. Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства «Торгово-офисного центра» за исключением привлеченных денежных средств получаемых на основании договоров о долевом участии юридических и физических лиц:

Кредитная линия банков.

Директор ООО «Фирма Альтаир»                                         А.И.Абдурахманов